**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**



**PRODUCT BACKLOG DOCUMENT**

**WEBSITE KHÁCH SẠN**

**BẾN GARDEN**

****

Version: BẾN \_V1.0

Project team: 44K212.05

Created date: 01/02/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** |  | | | |
| **Project Title** | Website khách sạn Bến Garden | | | |
| **Start Date** | 01/02/2021 | **End Date** | 30/05/2021 | |
| **Product Owner** | MSc.Cao Thi Nham  Email: Nhamct@due.udn.vn | | | |
| **Partner Organization** | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | | | |
| **Scrum Master** | Phan Thị Thùy Trang | *Tranghht189@gmail.com* | | 0564 213 874 |
| **Team Members** | Trần Thị Hà | *Tranthiha27022k44k@gmail.com* | | 0335 332 906 |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | *Kimoanh2000@gmail.com* | | 0813 411 332 |
| Hồ Tấn Huy | *Huytanho2000@gmail.com* | | 0932 538 580 |
| Ngô Văn Quốc Hưng | *Ngoquochung126@gmail.com* | | 0905 757 782 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCT BACKLOG DOCUMENT** | | | |
|
| **Document Title** | Product Backlog Document | | |
| **Reporting Period** | March-2021 | | |
| **Author(s) & Project** | 1. Phan Thị Thùy Trang – Scrum master 2. Ngô Văn Quốc Hưng – Product owner 3. Trần Thị Hà – Member 4. Nguyễn Thị Kim Oanh – Member 5. Hồ Tấn Huy - Member | | |
| **Date** | 1-Mar-2021 | **File Name** | BGD\_ProductBacklog\_v1.0.docx |
| **Access** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT HISTORY** | | | |
| **Version** | **Person** | **Date** | **Comments** |
| V1.0 | Phan Thị Thùy Trang | 1-Mar-21 | Draft for Document |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENT APPROVALS** | | |
|
| The following signatures are required for approval of this document. | | |
| Ngô Văn Quốc Hưng  *Product Owner* |  | Date: |
| Phan Thị Thùy Trang  *Scrum Master* |  | Date: |
| Trần Thị Hà  Member |  | Date: |
| Nguyễn Thị Kim Oanh  Member |  | Date: |
| Hồ Tấn Huy  Member |  | Date: |

Mục lục

[1. Introduction 6](#_Toc66375108)

[1.1. Purpose 6](#_Toc66375109)

[1.2. Scope 6](#_Toc66375110)

[1.3. Refenrences 6](#_Toc66375111)

[2. Product Backlog 7](#_Toc66375112)

[2.1. User Stories 7](#_Toc66375113)

[2.2. Feature Description 8](#_Toc66375114)

1. Introduction
   1. Purpose

* Cung cấp danh sách các tính năng được ưu tiên, chứa mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.
* Liệt kê mọi thứ mà chủ sở hữu sản phẩm và nhóm Scrum cảm thấy cần được đưa vào phần mềm mà họ đang phát triển.
* Tài liệu Product Backlog mô tả và phác thảo các yêu cầu chức năng của phần mềm và phi chức năng của hệ thống mà dự án nhắm đến. Tài liệu này nhằm mục đích sử dụng và nhóm phát triển sẽ thu thập, xác minh hoạt động chính xác của hệ thống. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các yêu cầu được chỉ định ở đây là mức độ ưu tiên và cam kết cao đối với phiên bản 1.0.
  1. Scope
* Liệt kê vai trò của người dùng.
* Liệt kê tất cả các yêu cầu của người dùng.
* Mô tả một số chức năng chính của hệ thống.
* Mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.
* Đưa ra thứ tự ưu tiên của từng tính năng trong sản phẩm.
  1. Refenrences

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **References** | **Document Information** |
| 1 | Scrum process | <https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(software_development)> |
| <https://scrum.org> |
| 2 | Information | Proposal Document  User Story Document |

1. Product Backlog
   1. User Stories

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | User | Đăng nhập vào ứng dụng cho người dùng | Để người dùng có thể sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB02 | User | Đăng xuất khỏi ứng dụng cho người dùng | Để người dùng có thể ngừng sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB03 | Admin | Đăng nhập vào ứng dụng cho administrator | Để quản lý khách sạn có thể sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB04 | Admin | Đăng xuất khỏi ứng dụng cho administrator | Để quản lý khách sạn ngừng sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB05 | User | Xem danh sách các phòng | Để khách hàng có thể xem hình ảnh và thông tin của các phòng tại khách sạn | **H** | **In Progress** |
| PB06 | User | Xem bảng giá phòng | Để khách hàng có thể xem giá phòng theo bộ lọc tùy thuộc vào yêu cầu của mình | **H** | **In Progress** |
| PB07 | Admin | Xem các khuyễn mãi của khách sạn | Để admin có thể cập nhật hoặc xóa bỏ các ưu đãi theo yêu cầu của khách sạn | **H** | **In Progress** |
| PB08 | User | Chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống | Để khách hàng có thể chuyển đổi ngôn ngữ website phù hợp với mình | **M** | **In Progress** |
| PB09 | User | Giới thiệu về khách sạn | Để khách hàng có thể biết thông tin tổng quát về khách sạn | **H** | **In Progress** |
| PB10 | User | Thanh toán online | Để khách hàng có thể liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán tiền đặt phòng onl | **H** | **In Progress** |
| PB011 | User | Đặt phòng | Để khách hàng có thể chọn phòng, thời gian sử dụng để đặt | **H** | **In Progress** |
| PB012 | User | Xem dịch vụ | Để khách hàng có thể xem các dịch vụ theo từng phòng của khách sạn | **M** | **In Progress** |

* 1. Feature Description

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | Người dùng đăng nhập | Người dùng có thể sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB02 | Người dùng đăng xuất | Người dùng ngừng sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB03 | Administrator đăng nhập | Admin có thể sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB04 | Administrator đăng xuất | Admin ngừng sử dụng website | **M** | **In Progress** |
| PB05 | Danh sách các phòng | Hiển thị hình ảnh và thông tin của các phòng tại khách sạn | **H** | **In Progress** |
| PB06 | Bảng giá phòng | Hiển thị giá phòng theo bộ lọc tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng | **H** | **In Progress** |
| PB07 | Danh sách ưu đãi | Cập nhật hoặc xóa bỏ các ưu đãi theo yêu cầu của khách sạn | **H** | **In Progress** |
| PB08 | Chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống | Chuyển đổi ngôn ngữ website phù hợp với người dùng | **M** | **In Progress** |
| PB09 | Giới thiệu về khách sạn | Biết thông tin tổng quát về khách sạn | **H** | **In Progress** |
| PB10 | Thanh toán online | Liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán tiền đặt phòng onl | **H** | **In Progress** |
| PB011 | Đặt phòng | Chọn phòng, thời gian sử dụng để đặt | **H** | **In Progress** |
| PB012 | Xem dịch vụ | Xem các dịch vụ theo từng phòng của khách sạn | **M** | **In Progress** |