

**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**WEBSITE KHÁCH SẠN**

**BẾN GARDEN**

Version: BẾN \_V1.0

Project team: 44K212.05

Created date: 01/02/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** |  | | | |
| **Project Title** | Website khách sạn Bến Garden | | | |
| **Start Date** | 01/02/2021 | **End Date** | 30/05/2021 | |
| **Product Owner** | MSc.Cao Thi Nham  Email: Nhamct@due.udn.vn | | | |
| **Partner Organization** | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | | | |
| **Scrum Master** | Phan Thị Thùy Trang | Tranghht189@gmail.com | | 0564 213 874 |
| **Team Members** | Trần Thị Hà | Tranthiha27022k44k@gmail.com | | 0335 332 906 |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | Kimoanh2000@gmail.com | | 0813 411 332 |
| Hồ Tấn Huy | Huytanho2000@gmail.com | | 0932 538 580 |
| Ngô Văn Quốc Hưng | Ngoquochung126@gmail.com | | 0905 757 782 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s) & Role** | 1. Phan Thị Thùy Trang – Scrum master 2. Ngô Văn Quốc Hưng – Product owner 3. Trần Thị Hà – Member 4. Nguyễn Thị Kim Oanh – Member 5. Hồ Tấn Huy - Member | | |
| **Date** | **01/02/2021** | **File name:** | **30/05/2021** |
| **URL** | BenGarden.com | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **V1.0** | Phan Thị Thùy Trang | 16/02/2021 | Draft for Document |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

* Thời đại công nghệ 4.0, thực trạng khách hàng muốn sử dụng những dịch vụ nhanh hơn, tiện hơn.
* Khách hàng ngồi tại nhà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể có thông tin về các khách sạn muốn tìm hiểu.
* Khách sạn Bến Garden chưa có website riêng trên internet.
* Khách sạn Bến Garden là một thương hiệu mới nổi trong ngành dịch vụ nghỉ dưỡng.

## Prior arts

* Các nhà hàng, khách sạn hầu như đều có website riêng, dễ dàng tiếp xúc với khách hàng.
* Các website đặt phòng khách sạn đã xuất hiện nhiều trên mạng internet.

## Proposed solution

* Xây dựng một website: BenGarden.com dành cho khách sạn Bến Garden.
* Website được nhóm xây dựng sẽ có một giao diện thân thiện với người dùng, với nhiều hình ảnh và ít văn bản, dễ dàng cho khách hàng trong việc đặt phòng.
* Giao diện sẽ là một blog về khách sạn, giới thiệu cho khách hàng tổng quát về khách sạn.
* Để đánh vào thị hiếu và văn hóa của người Việt, trang chủ của website sẽ được cập nhật thường xuyên các loại khuyến mãi và giá phòng rẻ nhất tại khách sạn.
* Hình thức website được tinh chỉnh, thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng nhất có thể.
* Cung ứng các dịch vụ đặc trưng chỉ có tại khách sạn Bến Garden.

## Goals

* Xây dựng thành công website BenGarden.com.
* Khách hàng dễ dàng sử dụng website.
* Các bước từ khi vào trang web cho đến đặt được phòng phải nhanh, tiện, hài lòng cho khách hàng.
* Nâng tầm khách sạn Bến Garden đến rộng rãi người dùng.

## Techniques

* Dự án được thực hiện trên các nền tảng sau:
* Ngôn ngữ lập trình: C#; Webform.
* Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2019.
* Dự án được phát triển trên các nền tảng sau:
* Công cụ phát triển: Visual Studio 2019; nicepage.com
* Trình duyệt web: Chrome

# TIME ESTIMATION

|  |  |
| --- | --- |
| Số thành viên nhóm | 5 |
| Số giờ làm việc trong một ngày | 2 giờ |
| Số ngày làm việc trong một tuần | 3 giờ |
| Tổng số ngày làm việc | 120 ngày |
| Tổng thời gian làm việc (giờ) | 600 giờ |

# MASTER SCHEDULE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Khởi động dự án | 10 ngày | 01/02/2021 | 11/02/2021 |
| **1.1** | Họp mặt nhóm | 1 ngày | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
| **1.2** | Thu thập thông tin về khách sạn | 3 ngày | 02/02/2021 | 04/02/2021 |
| **1.3** | Tạo Proposal Document | 2 ngày | 05/02/2021 | 06/02/2021 |
| **1.4** | Cuộc họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 07/02/2021 | 07/02/2021 |
| **1.5** | Xây dựng kế hoạch chi tiết | 2 ngày | 08/02/2021 | 09/02/2021 |
| **2** | Xây dựng website | 100 ngày | 10/02/2021 | 20/05/2021 |
| **2.1** | Thiết kế giao diện | 20 ngày | 10/02/2021 | 30/02/2021 |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | Đảm bảo cho cả team đi theo đúng thời gian kế hoạch đã đề ra và chịu trách nhiệm thực hiện đúng các yêu cầu trong dự án. | Phan Thị Thùy Trang |
| **Product owner** | Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm và end-user, đồng thời vận hành, cải tiến sản phẩm để đạt được mục tiêu kinh doanh của đối tác. | Ngô Văn Quốc Hưng |
| **Team Member** | – Hiểu rõ yêu cầu, phân tích, thiết kế, coding sản phẩm.  – Làm việc với PO để nắm rõ yêu cầu, đề xuất giải pháp, yêu cầu thay đổi các stories.  – Tham dự các cuộc họp Kick off, Sprint Planning, Sprint Review, Dialy Scrum Meeting.  – Nhận công việc, ước lượng và chịu trách nhiệm với công việc của mình về chất lượng, thời hạn hoàn thành.  – Sửa lỗi và đóng góp cải tiến sản phẩm. | Trần Thị Hà  Nguyễn Thị Kim Oanh  Hồ Tấn Huy |